## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Entre los suscritos a saber, por una parte, MARLON RAMIREZ VILLADA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1014309358, obrando en su calidad de Representante Legal de ZENIC S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 902067639-6, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, y por la otra parte, MALLY YINET CABRERA GARCIA, obrando en representación legal de MC INNOVACION FINANCIERA, sociedad identificada con NIT 902026602-9, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos, el cual se regirá por la legislación colombiana vigente y en especial por las siguientes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar los servicios de desarrollo web, optimización de sistemas, implementación de bases de datos y refuerzo de ciberseguridad, de acuerdo con los requerimientos técnicos y funcionales especificados en la Cláusula Segunda.

### CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El desarrollo y optimización tecnológica comprende la ejecución de los siguientes módulos y tareas específicas:

1. Página Web y Módulo de Venta del Curso "Diagnósticos Financieros"

- Desarrollo: Creación del módulo de venta con sistema de alojamiento y reproducción de videos.

- Acceso: Implementación de acceso personalizado para usuarios y sistema de verificación de pagos.

- Administración: Creación de un panel de administración centralizado con base de datos alojada en el servidor de MC.

- Gestión: Habilitación de herramientas para la edición de la apariencia de la plataforma y gestión integral de los cursos.

- Tiempo estimado de entrega: 3 días hábiles.

- Valor del ítem: $700.000 COP.

2. Optimización y Actualización de Sistema CRM

- Módulo de Pagos: Desarrollo e integración de un sistema para la gestión de comprobantes, abonos y cuotas.

- Notificaciones: Implementación de un sistema de alertas y notificaciones en tiempo real (tipo WhatsApp).

- Ciberseguridad: Refuerzo de los protocolos de seguridad informática en ambas plataformas CRM.

- Mantenimiento: Corrección y actualización de enlaces (links) pertenecientes a MC.

- Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles.

- Valor del ítem: $600.000 COP.

### CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato asciende a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000 COP).

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor acordado mediante la siguiente modalidad:

- Un anticipo del 50% ($650.000 COP) a la firma de este documento para iniciar labores, y el 50% restante ($650.000 COP) a la entrega a satisfacción y pruebas de los sistemas contratados.

- Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta digital No. 3016803210 del Banco NEQUI a nombre de MARLON STID RAMIREZ VILLADA

CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN Y TIEMPOS DE ENTREGA

El tiempo total estimado para la ejecución y entrega a satisfacción de los servicios descritos es de ocho (8) días hábiles, contados a partir del cumplimiento del primer desembolso acordado en la Cláusula Tercera y de la entrega de accesos a servidores por parte de EL CONTRATANTE.

### CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de EL CONTRATISTA (ZENIC S.A.S.):

- Cumplir con las especificaciones técnicas y los tiempos de entrega estipulados.

- Garantizar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y entregar la respectiva documentación o inducción de uso.

- Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información, bases de datos y estrategias de EL CONTRATANTE.

Obligaciones de EL CONTRATANTE (MC INNOVACION FINANCIERA):

- Suministrar oportunamente los accesos, contraseñas, credenciales de servidor y material gráfico o de video necesarios para la ejecución del proyecto.

- Cumplir con las fechas y montos de pago estipulados en este contrato.

- Designar a un encargado para la revisión, retroalimentación y aprobación de las entregas en los tiempos establecidos.

### CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL CONTRATISTA reconoce que toda la información financiera, bases de datos, cursos y material audiovisual proporcionado por EL CONTRATANTE es de propiedad exclusiva de MC INNOVACION FINANCIERA. Una vez cancelado el 100% del valor del contrato, los derechos patrimoniales sobre el código y los desarrollos específicos creados bajo este acuerdo pasarán a ser propiedad de EL CONTRATANTE.

### CLÁUSULA SÉPTIMA: INDEPENDENCIA

El presente contrato es de naturaleza civil/comercial. No genera relación laboral, ni subordinación entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o su equipo de trabajo, asumiendo este último sus propias obligaciones de ley en materia de seguridad social.

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Bogotá, a los 29 días del mes de mayo de 2026.

POR EL CONTRATISTA:

MARLON RAMIREZ VILLADA

Representante Legal

ZENIC S.A.S.

NIT: 902067639-6

POR EL CONTRATANTE:

MALLY YINET CABRERA GARCIA

Representante Legal –

MC INNOVACION FINANCIERA

NIT: 902026602-9